پیمان‌نامه

این قرارداد در تاریخ 1/10/94 بین شرکت مهندسین مشاوره سازیان به شماره ثبت  ....... به نمایندگی آقای هاشم‌زاده به شماره ملی ...... که در این پیمان‌نامه کارفرما خوانده می‌شود و آقای هادی سیار به شماره ملی 0057695849 که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود منعقد می‌گردد.

موضوع پیمان‌نامه

موضوع قرارداد عبارتست از تولید سامانه کنترل پروژه ها و فعالیتهای پرسنل طبق شرح خدمات که به پیوست ضمیمه گردیده است.

مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ امضای قرارداد برابر با 10/10/94 به مدت سه ماه تقویم خورشیدی است که پیمانکار باید کلیه خدمات موضوع پیمان را مطابق برنامه زمانی در طی سه فاز یک ماهه را انجام داده و به تایید کارفرما برساند.

فاز اول به مدت یک ماه بعد از عقد قرارداد به منظور ارائه نسخه اولیه (پروتوتایپ) می‌باشد.

فاز دوم به مدت یک ماه بعد از فاز اول به منظور ارائه نسخه آزمایشی می‌باشد.

فاز سوم به مدت یک ماه بعد از فازدوم به منظور ارائه نسخه نهایی می‌باشد.

زمان ارائه نسخه نهایی پروژه 20/12/94 می‌باشد.

همچنین مدت ضمانت پروژه به مدت شش ماه بعد از ارائه محصول نهایی و تایید کارفرما می‌باشد.

تعهدات پیمانکار

- پیمانکار باید تمامی موارد درج شده در شرح خدمات را که به پیوست قرارداد ضمیمه گردیده است را در مدت مورد توافق پیاده سازی نماید.

- پیمانکار متعهد می‌گردد از هرگونه افشا داده‌ها ویا واگذاری و بیرون بردن منابع پیمانکار خودداری کند.

- چنانچه پیمانکار در طی فازهای پروژه از انجام تعهدات مندرجه سرباز زند کارفرما می‌تواند به فسخ یک جانبه پروژه اقدام نماید.

- پیمانکار متعهد می‌گردد پس از ارائه محصول نهایی نسبت به تولید مستندات و در اختیار دادن آن به کارفرما و آموزشهای لازم اقدام نماید.

تعهدات کارفرما

- کارفرما متعهد به تامین و ارائه تمام اطلاعاتی است که برای اجرای پروژه ضروری می‌باشد.

- کارفرما باید تمامی امکانات سخت‌افزاری مورد نیاز پروژه را در اختیار پیمانکار قرار دهد.

- کارفرما متعهد می‌گردد کلیه تعهدات مالی خود را در زمان تنظیم شده در قرارداد را پرداخت نماید.

- کارفرما متعهد می گردد در پایان انجام هر فاز تاییدات کتبی خود را انجام دهد.

- چنانچه کارفرما در طی فازهای پروژه از انجام تعهدات مندرجه سرباز زند پیمانکار می‌تواند به فسخ یک جانبه پروژه اقدام نماید.

- کارفرما متعهد می‌گردد از هرگونه کپی یا نشر غیر مجاز محصول بدون اجازه پیمانکار جلوگیری نماید.

- کارفرما موظف به ارائه گواهی حسن انجام کار در پایان فاز ضمانت می‌باشد.

قیمت

مبلغ قرارداد برابر 75000000 ریال با احتساب کسورات است که در طی سه مرحله به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

مرحله اول به میزان 25 درصد کل در زمان عقد قرارداد.

مرحله دوم به میزان 70 درصد در زمان ارائه محصول نهایی.

مرحله سوم به میزان 5 درصد پس از اتمام زمان گارانتی.